Especificación de Requisitos del Sistema (SRS)
SITIO WEB PARA LA VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
INNOVIX

Juan Pablo Merchán Chacón - 1092339432
Aldair Armando Bastos Acevedo - 1004911806

Julian Andres Jaimes Lopez - 1091970200

Programa de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software II
Universidad de Pamplona
Villa del Rosario
2026

Contenido

INTRODUCCION	3

IDENTIFICACION DE RIESGOS	4

ANALISIS DE RIESGOS	5

EXPLICACION	6

PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR RIESGOS	7

SUPERVISION DE RIESGOS	8

CONCLUSION	8

BIBLIOGRAFIA	9

# INTRODUCCION

Actualmente, muchas empresas dependen de sistemas digitales para poder funcionar correctamente, especialmente las tiendas virtuales. En el caso de Innovix, que es una tienda física y virtual enfocada en la venta de productos tecnológicos como computadores, monitores, auriculares, teclados y otros dispositivos, es muy importante tener una buena organización y prevención frente a posibles problemas que puedan afectar el proyecto.

La gestión de riesgos permite identificar situaciones que podrían generar errores, pérdidas económicas o problemas con los clientes. Además, ayuda a encontrar soluciones antes de que ocurra un fallo grave dentro del sistema.

En este trabajo se desarrollará el proceso de gestión de riesgos aplicado específicamente al proyecto Innovix, teniendo en cuenta los posibles riesgos tecnológicos, administrativos y de seguridad que podrían presentarse durante el funcionamiento de la tienda.

# IDENTIFICACION DE RIESGOS

Durante el análisis del proyecto Innovix se identificaron varios riesgos que podrían afectar tanto la página web como la parte física de la tienda.

| ID | Riesgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R1 | Fallas del servidor | La página podría dejar de funcionar por problemas en el hosting o servidores. |
| R2 | Robo de información | Existe el riesgo de que datos personales o bancarios de clientes sean robados. |
| R3 | Problemas de inventario | Puede haber diferencias entre los productos disponibles y los mostrados en la página. |
| R4 | Retrasos en entregas | Los pedidos podrían demorarse más de lo esperado. |
| R5 | Errores en métodos de pago | Problemas al momento de pagar con tarjeta o plataformas digitales. |
| R6 | Ataques cibernéticos | Posibles ataques de hackers, virus o malware. |
| R7 | Baja conexión a internet | Lentitud o fallos de internet que afecten la plataforma. |
| R8 | Errores del sistema | Bugs o fallos dentro de la página web o aplicación. |
| R9 | Pérdida de datos | Eliminación accidental de información importante del sistema. |
| R10 | Mala experiencia del usuario | Clientes inconformes por lentitud, errores o mal diseño de la página. |

# ANALISIS DE RIESGOS

Después de identificar los riesgos, se realizó un análisis teniendo en cuenta la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían dentro del proyecto.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallas del servidor | Media | Alto | Alto |
| Robo de información | Alta | Muy alto | Crítico |
| Problemas de inventario | Alta | Alto | Alto |
| Retrasos en entregas | Media | Medio | Medio |
| Errores en métodos de pago | Media | Alto | Alto |
| Ataques cibernéticos | Alta | Muy alto | Crítico |
| Baja conexión a internet | Media | Medio | Medio |
| Errores del sistema | Alta | Alto | Alto |
| Pérdida de datos | Baja | Muy alto | Alto |
| Mala experiencia del usuario | Media | Alto | Alto |

# EXPLICACION

Los riesgos más peligrosos para Innovix son los relacionados con seguridad informática, ya que un ataque o robo de información podría afectar tanto económicamente como la confianza de los clientes.

También se consideran importantes los errores del sistema y problemas de inventario, porque podrían generar compras incorrectas o pérdida de ventas.

Aunque algunos riesgos tienen una probabilidad media, igualmente necesitan supervisión constante para evitar que se conviertan en problemas mayores.

# PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR RIESGOS

| Riesgo | Estrategia de mitigación |
| --- | --- |
| Fallas del servidor | Utilizar servicios de hosting confiables y realizar mantenimiento constante. |
| Robo de información | Implementar cifrado de datos, contraseñas seguras y autenticación en dos pasos. |
| Problemas de inventario | Mantener sincronización automática entre inventario físico y virtual. |
| Retrasos en entregas | Trabajar con empresas de envío confiables y realizar seguimiento de pedidos. |
| Errores en métodos de pago | Tener varios métodos de pago y hacer pruebas frecuentes al sistema. |
| Ataques cibernéticos | Instalar antivirus, firewall y sistemas de seguridad web actualizados. |
| Baja conexión a internet | Optimizar la página para que cargue más rápido y consuma menos datos. |
| Errores del sistema | Realizar pruebas constantes antes de lanzar actualizaciones. |
| Pérdida de datos | Crear copias de seguridad automáticas diariamente. |
| Mala experiencia del usuario | Mejorar el diseño de la página y ofrecer atención rápida al cliente. |

# SUPERVISION DE RIESGOS

La supervisión de riesgos es importante porque permite revisar constantemente el estado del proyecto y detectar posibles problemas antes de que afecten el funcionamiento de Innovix.

Para este proyecto se propone:

- Revisar semanalmente el estado del servidor y la base de datos.

- Monitorear constantemente la seguridad de la página web.

- Verificar diariamente el inventario de productos.

- Evaluar el rendimiento y velocidad de la plataforma.

- Revisar comentarios y opiniones de los clientes.

- Hacer pruebas frecuentes al sistema y métodos de pago.

- Crear reportes mensuales sobre posibles riesgos encontrados.

Gracias a esta supervisión, Innovix podrá responder más rápido ante cualquier problema y mantener una mejor estabilidad en el sistema.

# CONCLUSION

La gestión de riesgos es una parte muy importante dentro del desarrollo de cualquier proyecto tecnológico, especialmente en una tienda virtual como Innovix. Identificar los riesgos con tiempo ayuda a prevenir errores que podrían afectar las ventas, la seguridad y la experiencia de los usuarios.

Además, aplicar estrategias de prevención y supervisión permite que el proyecto tenga un funcionamiento más estable y seguro. También mejora la confianza de los clientes, ya que una plataforma organizada y protegida genera una mejor experiencia al momento de realizar compras.

En conclusión, realizar una buena gestión de riesgos ayuda a que Innovix pueda crecer de forma más segura, organizada y eficiente tanto en su tienda física como virtual.

# BIBLIOGRAFIA

- Sommerville, Ian. Ingeniería del Software. Séptima edición. Pearson Educación, 2005.

- Pressman, Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill, 2010.

- Kendall, Kenneth E. y Kendall, Julie E. Análisis y Diseño de Sistemas. Pearson Educación, 2011.

- Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane P. Sistemas de Información Gerencial. Pearson, 2012.

- IEEE Computer Society. Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice.

- Project Management Institute (PMI). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK Guide). PMI, 2021.